## Slide 1: 房地产经营管理

## Slide 2: 第二讲主要内容
第四章：房地产开发程序
本章的重点在于熟悉项目开发的具体程序，掌握程序中各阶段的具体内容，掌握投资决策、建设等各阶段的注意事项。
第五章：房地产开发管理
本章重点掌握房地产开发管理的形式及内容、居住区开发项目技术经济指标等。
第六章：房地产营销管理（重点）
本章的重点是物业代理、房地产促销组合以及定价策略 。

## Slide 3: 第四章 房地产开发程序

## Slide 4: 第四章 房地产开发程序
4.1房地产开发的定义
房地产开发是通过多种资源的组合使用而为人类提供入住空间并改变人类生存的物质环境的一种活动。
4.1.2房地产开发的主要程序
4.2投资机会选择与决策分析
4.2.1投资机会选择
4.2.2决策分析

## Slide 5: 第四章 房地产开发程序
4.3前期工作
4.3.1项目立项
1.项目立项的含义
2.实施程序
（1）工程建设项目立项的办理
a.申报资料
b.申办程序
c.办结时限
d.收费标准

## Slide 6: 第四章 房地产开发程序
实施程序：
（2）建设项目年度投资计划审批的办理
a.申报资料
b.申办程序
c.办结时限

## Slide 7: 第四章 房地产开发程序
4.3.2获取土地使用权
1.政府土地收购储备与土地一级开发
2.获取土地使用权的途径
（1）土地使用权转让 （2）土地使用权划拨 （3）原有划拨土地上存量房地产土地使用权的获得 （4）与当前土地使用权拥有者合作
4.3.3确定规划设计方案并获得规划许可

## Slide 8: 第四章 房地产开发程序
4.3.4建设工程招标
1.招标方式
（1）公开招标 （2）邀请招标
2.招标机构
招标机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织
（1）招标过程中的决策活动 （2）招标中的日常事务工作 （3）招标工作小组组成人员

## Slide 9: 第四章 房地产开发程序
3.招标程序
（1）申请程序 （2）编制招标文件 （3）编制招标工程标底 （4）确定招标方式，发布招标公告或邀请投标函
（5）投标人资格审查 （6）招标工程交底及答疑 （7）开标、评标和决标 （8）签订合同

## Slide 10: 第四章 房地产开发程序
4.3.5开工申请与审批
1.申请领取施工许可证应具备的条件
2.申请办理施工许可证的程序
4.3.6与市政设施的接驳
1.接驳的含义

## Slide 11: 第四章 房地产开发程序
2.接驳的实施程序
(1)与自来水设施的接驳 (2)与供电系统的接驳 (4)与供热系统的接驳
（5）与市与天然气（管道煤气）系统的接驳 (3) 政排污系统的接驳
（6）道路占用审批手续
（7）道路挖掘审批手续 4.3.7前期工作的其他环节

## Slide 12: 第四章 房地产开发程序
4.4建设阶段
4.4.1质量控制
（1）对原材料的检验 （2）对工程中的配套设备进行检验 （3）确立施工中控制质量的具体措施 （4）确立有关质量文件的档案制度

## Slide 13: 第四章 房地产开发程序
4.4.2进度控制
1.工程进度计划的编制
2.进度管理及计划调整
（1）横道图法 （2）网络图法

## Slide 14: 第四章 房地产开发程序
3.其他配套进度计划
（1）材料供应计划 （2）设备周转计划 （3）临时工程计划
4.进度控制中应关注的因素
（1）材料、设备的供应情况 （2）设计变更 （3）劳动力安排情况 （4）气象条件

## Slide 15: 第四章 房地产开发程序
4.4.3成本控制
1.成本控制的主要内容
（1）编制成本计划，确定成本控制的目标 （2）审查施工组织设计和施工方案 （3）控制工程款的动态结算 （4）控制工程变更
2.控制工程成本的做法和手段
（1）强化“成本”意识，加强全面管理 （2）确定成本控制的对象 （3）完善成本控制制度 （4）制定有效的奖励措施

## Slide 16: 第四章 房地产开发程序
4.4.4合同管理
1.合同管理的作用
2.房地产开发项目的主要合同关系
3.合同管理的主要工作内容
4.4.5安全管理

## Slide 17: 第四章 房地产开发程序
4.4.6竣工验收
1.竣工验收的要求
2.竣工验收的依据
3.竣工验收的工作程序
（1）单项工程竣工验收 （2）综合验收
4.竣工结算
5.编制竣工档案
（1）技术资料的内容 （2）竣工图

## Slide 18: 第四章 房地产开发程序
4.5租售阶段
4.5.1选择物业销售形式
1.开发商自行销售
2.委托物业代理
（1）物业代理的作用 （2）物业代理的形式 （3）委托物业代理公司应注意的问题

## Slide 19: 第四章 房地产开发程序
4.5.2制定租售方案
1.出租还是出售
2.租售进度
3.租售价格
（1）成本导向定价法 （2）购买者导向定价法 （3）竞争导向定价法

## Slide 20: 第四章 房地产开发程序
4.5.3制定宣传与广告策略
1.制定宣传策略
（1）确定宣传目标 （2）选择宣传的信息与工具 （3）实施宣传方案 （4）评价宣传效果
2.制定广告策略

## Slide 21: 第五章 房地产开发管理

## Slide 22: 第五章 房地产开发管理
5.1.1房地产开发管理的含义
1.房地产开发管理的概念
房地产开发经营是指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设，并转让房地产开发项目或出售、出租商品房的行为。因此这里所说的房地产开发管理是指围绕房地产开发而进行的各项管理活动的总称
2.房地产开发管理的主体

## Slide 23: 第五章 房地产开发管理
5.1.2房地产开发管理的特点
（1）房地产开发管理是一项复杂的工作 （2）房地产开发管理具有创造性 （3）房地产开发管理具有前瞻性 （4）房地产开发管理具有市场性 （5）房地产开发管理涉及的管理部门比较多 （6）房地产开发管理需要运用多种手段，涉及行政手段、经济手段、金融手段、法律手段和教育手段。

## Slide 24: 第五章 房地产开发管理
5.1.3房地产开发管理的内容
1.工程 建设项目立项的审批管理
2.项目资本金的管理
（1）项目资本金的概念 （2）项目资本金的出资方式 （3）房地产项目资本金
3.土地使用权取得的管理
（1）土地征用的管理 （2）土地使用权出让的管理
（3）土地使用权转让的管理

## Slide 25: 第五章 房地产开发管理
4. 建设工程规划的管理
（1）土地出让工程中的规划管理 （2）房地产开发前期的规划管理
a.开发项目选址、定点审批阶段
b.申请《建设用地规划许可证》阶段
c.规划设计条件审批阶段
d.设计方案审批阶段
e.申请《建设工程规划许可证》阶段

## Slide 26: 第五章 房地产开发管理
5.城市房屋拆迁管理
（1）房屋拆迁的有关规定 （2）房屋拆迁的基本方式
（3）房屋拆迁的程序 （4）房屋拆迁的许可证办理 （5）房屋拆迁的公示 （6）拆迁争议的解决与拆迁的强制执行 （7）对拆迁单位的管理

## Slide 27: 第五章 房地产开发管理
6.房地产开发项目招标投标管理
（1）投标方式 （2）必须招标的项目范围 （3）必须招标的规模标准 （4）招标应当具备的条件
7.施工许可证的管理
（1）申请施工许可证 的有关要求 （2）对逾期开工、中止施工的管理

## Slide 28: 第五章 房地产开发管理
8.房地产开发项目建设过程的管理
（1）施工质量管理 （2）房地产开发项目施工进度控制
（3）房地产开发项目建设成本控制 （4）房地产开发项目合同管理 （5）房地产开发项目安全管理 （6）工程项目竣工验收的管理
9.房地产开发项目销售的管理
（1）商品房预售管理 （2）商品房现售管理 （3）经济适用房出售管理

## Slide 29: 第五章 房地产开发管理
5.2规划设计中的技术经济指标
5.2.1居住区开发项目技术经济指标
1.功能指标
（1）居住区各类用地的划分 （2）用地平衡表 （3）公共服务设施配建指标
2.开发强度控制指标
（1）容积率 （2）建筑密度 （3）居住密度 （4）人口密度

## Slide 30: 第五章 房地产开发管理
3.环境控制指标
（1）绿地率 （2）套密度 （3）人口密度 （4）人均居住区用地面积 （5）人均绿地面积和人均公共绿地面积 （6）人均住宅建筑面积 （7）日照间距
4.其他指标

## Slide 31: 第五章 房地产开发管理
5.居住区规划与节约用地
（1）居住区规划布置中的经济性和节约用地的关系
（2）规划布置中节约用地的主要方法
5.2.2非居住区开发项目技术经济指标
1.规定性指标
2.引导性指标

## Slide 32: 第五章 房地产开发管理
5.3房地产开发企业管理
房地产开发企业是国民经济中专门从事土地和房屋开发建设以及在房地产市场中 从事房地产商品交换的经济组织。

## Slide 33: 第五章 房地产开发管理
5.3.1房地产开发企业的设立条件
（1）有符合公司法人登记要求 的名称和组织机构。 （2）有适应房地产开发经营需要的固定的办公用房。 （3）注册资本在100万元以上。 （4）有4名以上持有资格证书的房地产专业、建筑工程专业的专职技术人员，2名以上持有资格证书的专职会计人员。 （5）法律法规规定的其他条件。
5.3.2房地产开发企业资质等级

## Slide 34
5.3.3房地产开发企业的设立程序
（1）营业执照复印件 （2）企业章程
（3）验资证明 （4）企业法定代表人的身份证明 （5）专业技术人员的资格证书和聘用合同。
5.3.4房地产开发企业资质管理机构及管理
1.房地产开发企业资质管理机构
2.房地产开发企业资质登记实行分级审批
3.房地产开发企业资质实行年检制度
第五章 房地产开发管理

## Slide 35: 第五章 房地产开发管理
5.3.5房地产开发企业的类型
1.按照企业所有制性质分类
（1）公有制房地产开发企业 （2）合资房地产开发企业 （3）私有房地产开发企业
2.按照开发经营对象分类
（1）专门从事土地和城市基础设施开发的房地产开发企业 （2）专门从事地上建筑物和构筑物建设的房地产开发企业
（3）房地产综合开发企业
3.按照政府对企业的干预程度分类
（1）商业性房地产开发企业 （2）政策性房地产开发企业

## Slide 36
5.3.6房地产开发企业的特点
1.房地产开发企业是具有地域属性的企业
2.房地产开发企业是一种资金密集型的综合性经济组织
3.房地产开发企业是以房地产项目为单位的经营管理企业
4.房地产开发企业是以经济效益为目的的企业
第五章 房地产开发管理

## Slide 37
5.3.7房地产开发企业的运行机制
1.我国房地产开发企业的企业制度
2.房地产开发企业的内部管理制度
（1）开发经营管理制度 （2）工程技术管理制度 （3）经济核算管理制度
（4）行政人员管理制度
（5）物业管理制度
（6）思想政治工作管理制度
第五章 房地产开发管理

## Slide 38: 第六章 房地产营销管理

## Slide 39: 第六章 房地产营销管理
6.1房地产销售形式
6.1.1开发商自行租售
6.1.2委托物业代理
1.物业代理的作用
（1）通过市场调查，了解潜在的市场需求，准确的预测消费者行为、偏好、潮流与品味，协助开发商或业主进行准确的市场定位。 （2）通过广告等宣传活动，对潜在的投资置业人士进行有效的引导。

## Slide 40: 第六章 房地产营销管理
（3）从房地产开发项目的前期策划到项目租售完毕，物业代理参与整个开发工过程，协助开发商最终实现投资收益目标。 （4）按照置业人士提出的有关要求（位置、价格、面积大小、建筑特点等），帮助其选择合适的物业，并为其提供完善的购楼手续服务。 （5）帮助买卖双方进行有关融资安排。 （6）提高市场运行效率。

## Slide 41
2.物业代理的形式
（1）联合代理与独家代理 （2）买方代理、卖方代理和双重代理 （3）首席代理和分代理
3.物业代理公司的运作
（1）与业主合作 （2）与客户合作
4.物业代理佣金收取的原则
第六章 房地产营销管理

## Slide 42: 第六章 房地产营销管理
6.2房地产促销组合
（1）广告 （2）直销 （3）销售促进 （4）公关与宣传 （5）人员推销

## Slide 43: 第六章 房地产营销管理
6.2.2确定促销预算
6.2.3确定促销组合需考虑的因素
1.产品类型
2.推动与拉引策略
3.购买者的准备阶段
4.公司的市场定位
5.经济前景

## Slide 44: 第六章 房地产营销管理
6.3房地产宣传与广告
1.宣传的作用
2.宣传与赞助
3.宣传的优势与特性
4.宣传策略
（1）确定宣传目标 （2）选择宣传的信息与工具 （3）实施宣传方案 （4）评价宣传效果

## Slide 45: 第六章 房地产营销管理
6.3.2广告策略
1.确定广告目标
2.确定广告预算
3.选择广告媒体
4.评估测定广告效果

## Slide 46: 第六章 房地产营销管理
6.3.3房地产市场宣传的主要手段
1.广告
2.邮寄宣传品
3.发送售楼书
4.现场广告牌和广告围栏
5.楼盘推出庆典仪式
6.现场展示样板房

## Slide 47
6.4房地产定价方法与策略
6.4.1房地产定价方法
1.成本导向定价
（1）成本加成定价法 （2）目标定价法
2.购买者导向定价
（1）认知价值定价法 （2）价值定价法
第六章 房地产营销管理

## Slide 48: 第六章 房地产营销管理
3.竞争导向定价
（1）领导定价法 （2）挑战定价法 （3）随行就市定价法

## Slide 49
6.4.2房地产定价技巧
1.价格折扣与折让
（1）期房折扣 （2）现金折扣 （3）数量折扣 （4）职能折扣 （5）季节折扣 （6）折让
第六章 房地产营销管理

## Slide 50
3.差别定价
（1）顾客差别定价 （2）形式差别定价 （3）现象差别定价 （4）地点差别定价 （5）时间差别定价
4.产品组合定价
（1）产品线定价 （2）选择品定价 （3）补充品定价 （4）产品束定价
第六章 房地产营销管理

## Slide 51: 第六章 房地产营销管理
2.心理定价
（1）声望定价 （2）尾数定价 （3）吉祥数字定价 （4）招徕定价